|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Công việc chính** | **Mã hoá CV** | **Công việc chi tiết** | **Thành viên thực hiện** | **Công việc trước** | **Thời gian dự kiến (ngày)** |
| 1 | Lập kế hoạch | A | Lập kế hoạch | Cả nhóm | - | 2 |
| 2 | Product Backlog | B | Danh sách yêu cầu phần mềm | Cả nhóm | A | 1 |
| 3 | Sprint 1 | C | Đặc tả yêu cầu | Trà Giang, Bảo Chung | B | 1 |
| D | Phân tích thiết kế | Văn Dương, Việt Hưng | C | 2 |
| E | Lập trình | Tùng Dương, Trí Đức | D | 3 |
| F | Kiểm thử | Anh Tú | E | 1 |
| 4 | Sprint 2 | G | Đặc tả yêu cầu | Trà Giang, Bảo Chung | F | 1 |
| H | Phân tích thiết kế | Văn Dương, Việt Hưng | G | 2 |
| I | Lập trình | Tùng Dương, Trí Đức | H | 3 |
| J | Kiểm thử | Anh Tú | I | 1 |